O Problema de Escalonamento de Tarefas
O problema resolvido neste código é um clássico exemplo de otimização de escalonamento de tarefas, comumente encontrado em gestão de projetos, planejamento de produção ou alocação de recursos. Vamos detalhar o objetivo, as restrições e a matemática por trás da solução.

---
O Problema de Escalonamento de Tarefas: Objetivo
O objetivo principal é maximizar o lucro total obtido ao realizar um conjunto de tarefas (ou "jobs") em um período de três dias. Cada tarefa tem um lucro associado (em reais) e uma duração específica (em horas). Queremos decidir quais tarefas realizar e em quais dias alocá-las para obter o maior retorno financeiro possível, respeitando certas limitações.

---
O Problema de Escalonamento de Tarefas: Objetivo
No exemplo, temos 6 tarefas disponíveis (A, B, C, D, E, F), com os seguintes lucros e durações:
Tarefa A: Lucro R$200, Duração 2h
Tarefa B: Lucro R$500, Duração 3h
Tarefa C: Lucro R$300, Duração 5h
Tarefa D: Lucro R$100, Duração 2h
Tarefa E: Lucro R$1000, Duração 6h
Tarefa F: Lucro R$300, Duração 4h

---
O Problema de Escalonamento de Tarefas: Restrições
O problema impõe duas restrições principais:
Limite de horas por dia: Cada dia tem um máximo de 6 horas disponíveis. A soma das durações das tarefas agendadas em um único dia não pode exceder esse limite.
Agendamento único: Cada tarefa pode ser realizada no máximo uma vez. Isso significa que uma tarefa não pode ser alocada em mais de um dia ou repetida.
Essas restrições refletem uma situação realista, como um trabalhador ou máquina com disponibilidade limitada por dia e um conjunto de tarefas que só precisam (ou podem) ser feitas uma vez.

---
A matemática por trás do problema
Este é um problema de programação inteira binária, que significa que trabalhamos com decisões do tipo "sim ou não" — neste caso, decidir se uma tarefa será ou não agendada em um determinado dia. Para resolver isso, usamos o solver Gurobi por meio da biblioteca Pyomo, que organiza e calcula a melhor solução possível. Vamos entender como isso funciona de forma simples.

---
A matemática por trás do problema
Primeiro, criamos variáveis de decisão: para cada tarefa e cada dia, definimos uma escolha binária — agendar a tarefa naquele dia (sim) ou não agendar (não). Essas variáveis são como interruptores que ligam ou desligam as possibilidades.
O objetivo é encontrar a combinação dessas escolhas que gere o maior lucro total. Para isso, o modelo considera o lucro de cada tarefa e soma apenas os valores das tarefas que forem "ligadas" (agendadas) em algum dia.

---
A matemática por trás do problema
Depois, aplicamos as regras do jogo:
Limite de horas por dia: Para cada dia, o modelo verifica todas as tarefas agendadas ali e soma suas durações. Essa soma não pode passar de 6 horas, garantindo que o tempo disponível seja respeitado.
Agendamento único: Para cada tarefa, o modelo olha os três dias e assegura que ela só seja "ligada" em, no máximo, um deles, evitando que a mesma tarefa apareça mais de uma vez.

---
A matemática por trás do problema
As variáveis só podem ser 0 ou 1 (não ou sim), refletindo decisões claras: ou a tarefa entra no cronograma em um dia específico, ou fica de fora.
O solver Gurobi, então, usa métodos inteligentes, como testar diferentes combinações e eliminar opções inviáveis, para encontrar a melhor solução. Ele analisa todas as possibilidades de forma eficiente e entrega o cronograma que dá o maior lucro possível, respeitando o limite de horas e a regra de fazer cada tarefa no máximo uma vez.
No final, o resultado mostra quais tarefas foram escolhidas, em quais dias elas foram colocadas e o lucro total alcançado, tudo calculado de forma precisa e otimizada.

---
Problema 2: Diferenças em Relação ao Primeiro Problema
O primeiro problema, que analisamos anteriormente, era mais flexível. As principais diferenças são:
Número de tarefas por dia:
Primeiro problema: Permitia múltiplas tarefas por dia, desde que a soma das durações não excedesse 6 horas. Por exemplo, podíamos agendar A (2h) e B (3h) no mesmo dia, totalizando 5 horas.
Novo problema: Limita a uma única tarefa por dia, independentemente da duração. Isso significa que, com 3 dias, podemos agendar no máximo 3 tarefas, mesmo que suas durações sejam menores que 6 horas.

---
Problema 2: Diferenças em Relação ao Primeiro Problema
Impacto no lucro:
Primeiro problema: Podia alcançar lucros maiores ao combinar tarefas de alta rentabilidade em um mesmo dia, como E (R$1000, 6h) em um dia e A (R$200, 2h) + B (R$500, 3h) em outro.
Novo problema: O lucro máximo é limitado pela restrição de uma tarefa por dia. Com apenas 3 dias, o melhor cenário possível seria algo como E (R$1000), B (R$500) e F (R$300), totalizando R$1800, mas nunca poderíamos usar todas as tarefas menores juntas.

---
Problema 2: Diferenças em Relação ao Primeiro Problema
Complexidade do cronograma:
Primeiro problema: Exigia balancear durações para caber várias tarefas por dia, o que podia gerar cronogramas mais densos.
Novo problema: Simplifica o cronograma, já que cada dia terá zero ou uma tarefa, mas reduz as opções de otimização.